| ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________ |  | м. Червоноград |  |  |  |  | №____ |  |  |
| Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської міської ради вiд 25.04.2023 №52 «Про затвердження заходів з підготовки житлового фонду, об'єктів комунального і соціально - культурного призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючись статтею 30 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, заслухавши iнформацiю  управлiння житлово - комунального господарства про виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської міської ради „Про  затвердження  заходів з підготовки житлового фонду, об'єктів комунального і  соціально-культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.”  № 52 вiд 25.04.2023, з метою своєчасної пiдготовки житлового фонду, об’єктiв комунального i соцiально - культурного призначення до роботи в осiнньо - зимовий перiод,  виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

В И Р I Ш И В:

1. Iнформацiю управлiння ЖКГ про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2023  №52 „Про  затвердження  заходів з підготовки житлового фонду, об'єктів комунального і  соціально-культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.” взяти до вiдома.

2. Зобов’язати керiвникiв комунальних пiдприємств та бюджетних установ Кукобу Ю. М., Дмуховського С. М., Солдата В. Б., Предка І .П., Грондзаля I. В., Ярмолу А. П., Кінаха Ю. В.,  Гомонка I. I., Процика  А. Я., керівника ТзОВ «Нова Долина» Корбута П. П., голiв ЖБК та ОСББ  в термiн до 01.10.2023 забезпечити завершення виконання всiх робiт, передбачених заходами по пiдготовцi до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2023 - 2024р.р.

3. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi в термiн до 01.10.2023 погасити заборгованiсть за отриманi послуги з теплопостачання перед КП „Червоноградтеплокомуненерго” та водопостачання i водовiдведення – перед КП „Червоноградводоканал”.

4. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй мiст Червонограда, Соснівки та смт. Гiрник в термiн до 01.10.2023 подати в КП „Червоноградтеплокомуненерго” акти готовностi об’єктiв - споживачiв тепла до опалювального сезону.

5. Керівникам КП „Червонораджитлокомунсервiс” Кукобi Ю.М., ТзОВ «Нова Долина» Корбуту П. П. та головам ЖБК та ОСББ:

5.1. В термiн  до 01.10.2023  пiдготувати  акти готовностi будинкiв  до опалювального сезону.

5.2.  В термiн до 15.10.2023 завершити роботи по закриттю контурiв житлових будинкiв.

5.3.   В термiн до 01.12.2023 завершити ремонт покрiвель житлових будинкiв.

5.4. В термiн до 01.11.2023 завершити другий етап наладки внутрiшньо - будинкових систем центрального опалення в багатоквартирних будинках.

6. Директору комунального пiдприємства „Червоноградтеплокомуненерго” Дмуховському С.М.:

6.1. В термiн до 01.10.2023 укласти угоду на постачання природного газу для котелень.

6.2. В термiн до 15.10.2023 завершити роботи по ремонту зовнiшніх тепломереж.

7.  Т. в. о. генерального  директора  ДП „Львiввугiлля”  Красеві В. М. - забезпечити 100% погашення заборгованостi шахт перед комунальними пiдприємствами „Червоноградводоканал” та „Червоноградтеплокомуненерго”.

8. Голові правління ПАТ “Львівська вугільна компанія” дотримуватись виконання графiка погашення заборгованостi за наданi послуги з водопостачання та водовiдведення перед  КП „Червоноградводоканал”.

9. Начальниковi Північного РЕМ ПрАТ „Львiвобленерго”  Мандриці В. М. не допускати в опалювальний перiод 2023-2024р.р. наднормативних аварiйних вiдключень житлових будинкiв, бюджетних установ та органiзацiй, комунальних пiдприємств, якi забезпечують життєдiяльнiсть громади.

10. Керiвникам комунальних підприємств та бюджетних установ забезпечити наявність резервних джерел живлення та страхового запасу паливо - мастильних матеріалів.

11.Керiвникам комунальних пiдприємств „Комунальник”– Предку І.П., „Червонограджитлокомунсервiс” - Кукобi Ю. М..:

11.1. До 15.10.2023 пiдготовити снiгоочисну технiку, заготовити пiсок i сiль в об’ємах, необхiдних для усунення ожеледицi на дорогах в зимовий перiод.

11.2. При розрахунку планових витрат протиожеледних матерiалiв, страхового запасу паливо - мастильних матерiалiв, необхiдної кiлькостi загальної та спецiальної технiки пiд час пiдготовки  до утримання  вулично - дорожньої  мережi  у  зимовий  перiод  використовувати розділ №5 «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства вiд 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів».

12. Керiвникам комунальних пiдприємств посилити роботу по лiквiдацiї заборгованостi населення за наданi комунальнi послуги.

13. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв  ради Балка Д.I.

Мiський голова                                                                                 Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Перший заступник мiського голови

з питань дiяльностi виконавчих органiв ради                                  Дмитро БАЛКО

#### Керуючий справами виконавчого комiтету                                     ГеоргійТИМЧИШИН

Заступник начальника юридичного вiддiлу                                     Тетяна ЛІНИНСЬКА

#### Начальник управлiння ЖКГ	  		                                   Андрій ДУМИЧ