Затверджено

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради.

№         від                        2021

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів відділу освіти Червоноградської міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р

та  до нового навчального року.

З А Х О Д И

з підготовки навчальних закладів до нового навчального 2021-2022років

та до роботи в осінньо-зимовий період

|  | Види робіт | Заклади освіти | Об’єми в кв.м. | Фінан-сування | Сума коштів тис.грн. | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт покрівель | ЧЗШ №9 ЧЗШ №5 ЗДО №4 ЗДО №7 ДЮСШ №1 Сілецька ЗШ | 700 330 130 902 250 придбання матеріалів | міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет | 400 248 100 680 150,0 40,0 | до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 | керівники закладів начальник ГЦГОЗО |
|  | Всього: |  | 2312 кв.м |  | 1618,0 |  |  |
| 2. | Ремонт системи опалення Ремонт системи електропостачання придбання газового котла | ЗДО №6 ЗДО №16 ЗДО №4 ЗДО №13 Острівський НВК ЗДО №6 Волсвинський ЗДО Острівськ. НВК |  | міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет | 100,0 45,0 40,0 27,0 80,0 100,0 10,0 35,0 | 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.10.2021 | керівники закладів група ЦГОЗО |
|  | Всього: |  |  |  | 437.0 |  |  |
| 3. | Ремонт та ревізія теплових вузлів | Всі заклади освіти |  | своїми силами |  | до 01.10.2021 | керівники закладів начальник ГЦГОЗО |
| 4. | Ремонт харчоблоків їдалень | Волсвинська ЗШ |  | міський бюджет, | 350,0 | до 20.08.2021 до 20.08.2021 | дирекція школи, ГЦГОЗО |
|  | Всього |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 5. | Повірка,ремонт та ревізія приладів обліку тепла | ЧЗШ ЗДО ПНЗ ДЮСШ |  | міський бюджет | 74,0 54,0 14,0 6,0 | до 01.10.2021 | Начальник ГЦГОЗО керівники закладів |
|  | Всього: |  |  |  | 148.0 |  |  |
| 6. | Скління вікон | всі заклади освіти |  | скло б/в |  | до 01.09.2021 | керівники закладів |
| 7. | Ремонт санвузлів | Сілецька ЗШ ЧНВК №10 Червоноградський ліцей БДЮТЧ ЗДО №12 ЗДО №13 |  | міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет | 150,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 | до 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 | керівник навчального закладу, ГЦГОЗО |
|  | Всього |  |  |  | 1100,0 |  |  |
| 8. | Утеплення вікон дверей , підвальних приміщень | всі навчальні заклади |  | своїми силами |  | до 01.10.2021 | керівники навчальних закладів група ГЦОЗО |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заміна вікон та дверей | ЧЗШ №4 ЗДО №10 ЗДО № 13 ЗДО №16 ЗДО № 17 |  | міський бюджет, | 70,0 46,6 49,2 48,0 38,9 | 01.09.2021 01.09.2021 | керівники навчальних закладів група ГЦОЗО |
|  | Всього |  |  |  | 252,7 |  |  |
| 10. | Виготовлення ПКД на будівництво котельні | Соснівський ліцей №1,2,3 ЗДО №5,6 |  | міський бюджет, міський бюджет, | 700,0 300,0 |  | керівник навчального закладу, ГЦОЗО |
|  | Всього |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення протипожежної сигналізації | ЗДО №5 |  | міський бюджет | 22,1 | до 01.05.2021 | керівник навчального закладу, ГЦОЗО |
|  | Всього |  |  |  | 22,1 |  |  |
| 12. | Ремонт групових приміщень , класних кімнат | Всі ЗДО, ЗНЗ |  | своїми силами |  | 01.09.21. | керівник навчального закладу, ГЦОЗО |
| 13. | Ізоляція труб теплопостачання | всі заклади освіти |  | своїми силами |  | 01.10.21. | керівники навчальних закладів |
|  | Всього: |  |  |  | 4927,8 |  |  |

Начальник                                                                       Ігор ГОМОНКО