ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

№ _______ від ____________ 2021р.

З А Х О Д И

з підготовки об’єктів КП „Комунальник”

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП „Комунальник”

до роботи в осінньо – зимовий період

2020 - 2021 рр.

| № | Найменування робіт | Одиниця виміру | Об’єм | Вартість виконаних робіт тис. грн. | Термін виконання | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка снігоочисної техніки в т.ч: | шт. | 7 | 123,0 | 15.10.2020р | Механік цеху Колодій Д.П. |  |
|  | DF-244 | шт. | 1 | 13,0 |  |  |  |
|  | ХТЗ-25 | шт. | 1 | 17,0 |  |  |  |
|  | ЕО-2621 | шт. | 1 | 17,0 |  |  |  |
|  | ЕО-2626 | шт. | 1 | 18,0 |  |  |  |
|  | МТЗ-80 | шт. | 1 | 18,0 |  |  |  |
|  | КДМ 130 КО 713 | шт. | 1 | 20,0 |  |  |  |
|  | МДКЗ (дор.машина) | шт. | 1 | 20,0 |  |  |  |
| 2 | Заготовка : піскосуміші | м. куб | 400 | 250,0 | 15.10.2020р | Заступник директора Предко І.П. |  |
|  | солі від ожеледиці | т. | 100 | 260,0 | 15.10.2020р | Заступник директора Предко І.П. |  |
| 3 | Розвезення піску по аварійних дільницях | м³ | 50 | 10,0 | 15.11.2020р | Начальник дільниці Чачунь Н.В. |  |
| 4 | Розмітка доріг | м² | 3200 | 400,0 | 20.09.2020р | Начальник дільниці Чачунь Н.В. |  |
| 5 | Дорожні знаки | шт. | 63 | 83,0 | 01.12.2020р | Майстер дільниці Куньо М.В. |  |
| 6 | Формовочна обрізка дерев | шт. | 396 | 300,0 | 31.12.2020р. | Майстер дільниці Симак Н.І. |  |
| 7 | Капітальний ремонт доріг | м² | 13 000 | 14000,0 | 01.11.2020р. | Головний інженер Федак М.І. |  |
| 8 | Поточний ремонт доріг | м² | 20 000 | 12 000,0 | 01.11.2020р. | Головний інженер Федак М.І. |  |

Директор КП „Комунальник”__________Володимир РИБАК