ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

№1019 від 16.12.2021

Програма реконструкції та модернізації закладів культури

Червоноградської міської територіальної громади

на 2022 рік

Червоноград

2021 рік

Зміст.

- Мета програми.

- Основне завдання.

- Очікувані результати.

- Управління і контроль.

- Паспорт Програми.

- Ресурсне забезпечення Програми

- Перелік завдань, заходів.

І.Мета:

Головна мета програми осучаснити, модернізувати та активізувати діяльність закладів культури Червоноградської територіальної громади. Створення комфортних умов у приміщеннях закладів культури з застосуванням інноваційних дизайнерських рішень, зонування просторів з урахуванням потреб користувачів. Заклади культури-це місця спілкування, навчання та активного відпочинку дітей та дорослих, центр тяжіння для жителів громади.  Місце де зароджуються ідеї, реалізовуються проекти і гуртується громада.

Саме для цього першочерговими є заходи щодо створення комфортних  умов в приміщеннях закладів культури. Вони включають в себе поточні та капітальні ремонти приміщень, заміну інженерних комунікацій, облаштування санвузлів, створення сучасних та креативних просторів.

Сучасні дизайнерські рішення дозволяють змінити будь яке приміщення з урахуванням потреб користувачів.

Великі та просторі кімнати, актові зали народних домів, за допомогою механізму зонування, можна перетворити в більш функціональні простори, зробити їх комфортними та затишними.

Модернізація наявної інфраструктури для надання культурних послуг. Трансформація діяльності бібліотечної системи шляхом формування бібліотек, що максимально наближені до потреб сучасної людини.

Створення  умов для змістовного, активного та якісного дозвілля молоді, формування якостей та навичок лідерства, комунікації, відповідальності за свої дії, проектного менеджменту, командної роботи.

ІІ. Основне завдання:

Підтримка та розвиток мережі закладів культури Червоноградської  об’єднаної територіальної громади.

ІІІ. Очікувані результати:

Реалізація  Програми реконструкції та модернізації закладів культури Червоноградської ОТГ на 2022р. дозволить вже найближчим часом модернізувати заклади культури, створити сучасні та безпечні культурні простори з прекрасними умовами для відпочинку та інтелектуального і творчого розвитку. Реалізація програми передбачає постійний моніторинг виконання поставлених завдань.

ІV. Управління  і контроль

Управління і реалізація заходів програми покладена на відділ культури Червоноградської міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцевий результат, раціональне використання фінансових ресурсів, вивчає форми і методи управління виконання програми.

З метою координації, забезпечення моніторингу і незалежної оцінки ходу виконання стратегії може створюватись координаційна рада в складі: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, представників постійних комісій  з питань освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту і з питань бюджету, громадських організацій, провідних фахівців сфери культури. Головою координаційної ради програми є заступник міського голови. Регламент роботи координаційної ради та її склад затверджує голова координаційної ради.

V.Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

2. Розробник програми відділ культури Червоноградської міської ради.

3.Відповідальний виконавець відділ культури Червоноградської міської ради.

4. Учасники програми:відділ культури Червоноградської міської ради, заклади культури Червоноградської ОТГ

5. Термін реалізації програми 01.01.2022 р. – 31.12.2022 р.

6. Загальний орієнтований обсяг фінансування 2890,00 тис. грн.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

| Кошти, які пропонується залучити на виконання програм | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм, тис. грн. |
| --- | --- |
| Всього місцевий бюджет (1011100) інші джерела | 2890,00 300,00 2590,00 |

VII. Перелік завдань, заходів

| № | Назва закладу культури | Заходи на виконання програми | Строк виконання програми | Виконавці програми |  |  | Фінансування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | джерела | тис, грн |  |  |
| 1 | Червоноградська дитяча школа мистецтв | Поточний ремонт внутрішніх електричних мереж | Січень-грудень 2022р. | Відділ культури |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 |  |  |
| 2 | Соснівська дитяча музична школа | Заміна вікон на енергозберігаючі(14шт.) | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 100,0 |  |  |
| 3 | Міська бібліотека для дітей | Ремонт покрівлі даху | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 400,0 |  |  |
| 4 | Бібліотека філія № 3 | Закупівля меблів та технічного обладнання | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 250,0 |  |  |
| 5 | Комунальний заклад «Бендюзький народний дім» | Встановлення газового опалення | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 80,0 |  |  |
| 6 | Комунальний заклад «Бендюзький народний дім» | Заміна вікон актової зали на енергозберігаючі(3шт.) | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 60,0 |  |  |
| 7 | Комунальний заклад «Сілецький народний дім» | Облаштування пандуса | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 20,0 |  |  |
| 8 | Комунальний заклад «Волсвинський народний дім» | Облаштуванння пандуса | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 20,0 |  |  |
| 9 | Комунальний заклад «Волсвинський народний дім» | Поточний ремонт приміщення народного дому(облаштування обмостки, фарбування фасаду) | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 100,0 |  |  |
| 10 | Комунальний заклад «Добрячинський народний дім» | Поточний ремонт приміщення народного дому(заміна електропроводки) | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  |  | Інші джерела | 200,0 |  |  |
| 11 | Поздимирський народний дім | Розроблення ПКД на капітальний ремонт та першочергові передпроектні роботи | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  | Інші джерела |  |  | 250,0 |  |
| 12 | Комунальний заклад «Острівський народний дім» | Капітальний ремонт народного дому(ремонт стін та стелі, заміна електропроводки, ремонт перекриття та покрівлі даху) | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  | Інші джерела |  |  | 500,0 |  |
| 13 | Комунальний заклад «Межирічанський народний дім» | Поточний ремонт сходів центрального входу | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  | Інші джерела |  |  | 50,0 |  |
| 14 | Гірницький народний дім | Поточний ремонт внутрішніх електричних мереж | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  | Інші джерела |  |  | 200,0 |  |
| 15 | Соснівський народний дім | Вогнезахисна обробка деревяних конструкцій даху | Січень-грудень 2022р | Відділ культури |  | Інші джерела |  |  | 60,0 |  |
| 16 | Комунальне підприємство «Червоноградський парк культури і відпочинку» | Закупівля дитячих атракціонів | Січень-грудень 2022р | Відділ культури | Інші джерела |  |  |  | 300,0 |  |

Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів,  передбачених  у  бюджеті  на відповідний рік. У відповідності до уточнення бюджету на 2022 рік вносяться зміни у Програму.